开源平台调研工作计划

开源科研助手平台 · 开源知识数据加工平台 · 开源RAG/知识库平台

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年10月 |
| 调研周期 | 4个工作日 |
| 团队规模 | 3人分头行动 |
| 调研对象 | 18个开源平台（每人6个） |

1  调研目标

全面了解市面上主要的开源「知识数据加工平台」与「开源科研助手平台」的功能情况，为科研助手平台和数据知识加工平台建设提供技术选型与功能对标参考。

本次调研在前期60余款商业/开源产品调研的基础上，针对开源产品进行第二阶段深入调研，重点关注：

• 开源科研助手平台：各大学和社区开源的AI科研智能体与科研工作台

• 开源知识数据加工平台：数据集构建、语料处理、文档解析、数据标注类开源工具

• 开源RAG/知识库平台：可作为LLM原生论文知识库技术底座的开源引擎

2  调研对象清单与分工

2.1  分工原则

| 人员 | 负责方向 | 调研对象数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员A | 开源科研助手平台（@鑫颂） | 6个 | 覆盖大学开源项目与社区开源科研Agent |
| 人员B | 开源知识数据加工平台（杨毅） | 6个 | 覆盖数据集构建、标注、语料处理、文档解析 |
| 人员C | 开源RAG/知识库平台 + 文献管理生态（赵高兵） | 6个 | 覆盖RAG引擎、知识库问答、文献管理开源生态 |

利用工具：大模型、Google、ZREAD.Ai、小红书

当前阶段：主要了解好的功能点

2.2  人员A：开源科研助手平台（6个）

| 序号 | 平台名称 | 主页/GitHub | 开发方 | 调研重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Polaris | github.com/zju-real-lab/polaris | 浙江大学REAL实验室 | 六阶段科研流水线（文献调研→实验设计→实验执行→数据分析→论文撰写→投稿审稿）；多智能体协作架构；端到端自动化能力 |
| A2 | AI-Researcher | github.com/HKUDS/AI-Researcher | 香港大学黄超团队 | 从选题到发表全自动科研流程；LLM Agent驱动的文献综述、实验设计、论文撰写；成本控制（不到1美元） |
| A3 | OpenScience | github.com/synthetic-sciences/openscience | Synthetic Sciences | 本地优先、模型无关的AI科研工作台；科学Agent体系；Python/R Notebook集成；数据连接器与可复现溯源 |
| A4 | K-Dense BYOK | github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills | K-Dense AI | 本地优先的桌面科研AI助手；149项科研技能；哈希链实验记录本（Lab Notebook）；BYOK自带密钥 |
| A5 | awesome-auto-research-landscape | github.com/yuanzhang7/awesome-auto-research-landscape | 社区维护 | 自动科研Agent生态全景（汇总项目）；从中筛选2-3个代表性Agent深入调研 |
| A6 | ai-research-assistant | github.com/zh315-bit/ai-research-assistant | 社区开源 | 面向大学生与科研人员的轻量AI研究助手；功能覆盖度与易用性 |

2.3  人员B：开源知识数据加工平台（6个）

| 序号 | 平台名称 | 主页/GitHub | 开发方 | 调研重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Easy Dataset | github.com/ConardLi/easy-dataset | ConardLi | LLM微调数据集创建工具；从非结构化文档合成训练数据；13K+ Stars；数据集构建全流程（上传→解析→QA生成→审核→导出） |
| B2 | Data-Juicer | github.com/modelscope/data-juicer | 阿里通义实验室 | 200+数据处理算子；多模态（文本/图像/音频/视频）；50+配方recipes；LLM QA生成与质量评分；分布式（Ray/Dask） |
| B3 | MinerU | github.com/opendatalab/MinerU | 上海AI实验室OpenDataLab | PDF/Word/PPT高精度解析；版面/表格还原；公式转LaTeX；化学式识别；输出Markdown/JSON；58K+ Stars |
| B4 | Docling | github.com/docling-project/docling | IBM Research / LF AI & Data | 多格式解析（PDF/DOCX/PPTX/HTML/图片/音视频）；版面/表格/公式/图表理解；LangChain/LlamaIndex集成 |
| B5 | Label Studio | github.com/HumanSignal/label-studio | HumanSignal | 多模态标注（图像/文档/音频/视频）；LLM辅助（RLHF偏好收集、评测）；API+Python SDK+Webhooks；人工复核流 |
| B6 | Argilla | github.com/argilla-io/argilla | Recognai（Hugging Face生态） | 面向LLM数据集的人机协作标注；微调/RLHF偏好/评估标注；与Distilabel深度集成；开源Apache-2.0 |

2.4  人员C：开源RAG/知识库平台 + 文献管理生态（6个）

| 序号 | 平台名称 | 主页/GitHub | 开发方 | 调研重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | RAGFlow | github.com/infiniflow/ragflow | InfiniFlow | DeepDoc深度版面解析；溯源引用（Grounded citations）；Agent编排；9.1万Stars；降低幻觉的引用回溯 |
| C2 | Dify | github.com/langgenius/dify | LangGenius | 可视化Workflow/Agent编排；RAG管道；模型管理；15.6万Stars；检索返回分段来源 |
| C3 | FastGPT | github.com/labring/FastGPT | Sealos/Labring | 知识库问答；可视化工作流；回答展示来源引用；3万Stars；Docker私有化 |
| C4 | Zotero | github.com/zotero/zotero | Corporation for Digital Scholarship | 免费开源文献管理；PDF标注；Word引用插件；群组协作；社区AI插件（Zotero-GPT等）活跃 |
| C5 | AnythingLLM | github.com/Mintplex-Labs/anythingllm | Mintplex Labs | 全栈RAG；工作区隔离；Agent技能；多模型支持；回答附来源；6.6万Stars；桌面端+Docker |
| C6 | MaxKB | github.com/1Panel-dev/MaxKB | 飞致云FIT2CLOUD | 企业级智能体/知识库问答；多格式文档支持；工作流编排；引用来源展示；2.3万Stars；离线私有化 |

3  调研成果模板

每位调研人员需为每个调研对象填写以下模板，最终输出一份Markdown文档。

3.1  单平台调研报告模板

3.1.1  基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 平台名称 |  |
| 主页/仓库地址 |  |
| 开发方/维护方 |  |
| 开源协议 | （如 Apache-2.0 / MIT / GPLv3 等） |
| GitHub Stars | （调研时的数量） |
| 首次发布时间 |  |
| 最近更新时间 |  |
| 开发语言 | （如 Python / TypeScript / Go 等） |
| 部署方式 | （如 Docker / pip / 桌面应用 / SaaS 等） |
| 维护活跃度 | （近3个月commit频率、Issue响应速度、Release频率） |

3.1.2  功能清单与功能说明（mark）

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 对应本项目功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

「对应本项目功能」列请填写与省农科院方案科研助手平台/数据知识加工平台的对应关系（如"对应-数据预处理-文本清洗"、"对应-LLM原生论文知识库-结构化编译"、"无对应"等）。

3.1.3  优势功能分析（mark）

列出该平台最具特色和竞争力的2-3个功能，说明其技术实现方式和差异化价值：

优势功能1：[功能名称]

• 功能描述：

• 技术实现：（如基于XX模型/算法/框架）

• 差异化价值：（相比同类产品的独特之处）

• 可借鉴方向：（对本项目建设的启示）

优势功能2：[功能名称]

• 功能描述：

• 技术实现：

• 差异化价值：

• 可借鉴方向：

3.1.4  技术架构概述

• 整体架构：（如分层架构/微服务/单体等）

• 核心依赖：（如LangChain / LlamaIndex / Elasticsearch / 向量数据库等）

• 模型支持：（如支持哪些大模型、是否支持本地化推理）

• 扩展机制：（如插件体系 / API / SDK 等）

3.1.6  与本项目的关系

• 可直接集成的能力：（列出可作为本项目技术底座或组件集成的功能）

• 可借鉴的设计理念：（列出值得本项目参考的架构/交互/流程设计）

• 本项目相对优势：（本项目在该平台能力之外做了哪些增强或差异化）

• 本项目相对短板：（该平台有哪些能力本项目尚未覆盖）

3.1.7  调研结论

| 评估项 | 结论 |
| --- | --- |
| 推荐集成/借鉴程度 | （高/中/低） |
| 技术成熟度 | （高/中/低） |
| 社区活跃度 | （高/中/低） |
| 一句话总结 |  |

4  时间计划

| 日期 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 各人按分工清单访问6个平台主页/GitHub，填写基本信息表，初步了解功能定位 | 基本信息表（6份/人） |
| Day 2 | 深入阅读README、官方文档、Wiki，填写功能清单与功能说明，标注与本项目对应关系 | 功能清单表（6份/人） |
| Day 2 | 实际部署试用（Docker/pip），体验核心功能，截图记录，填写优势功能分析 | 优势分析+截图（6份/人） |
| Day 3 | 填写技术架构概述、部署与集成评估、与本项目关系、调研结论 | 完整调研报告（6份/人） |
| Day 4 | 会合汇总，交叉评审，合并为统一调研报告，整理对比矩阵 | 汇总报告 + 能力对比矩阵 |

5  汇总交付物

最终汇总交付以下成果：

1. 开源科研助手平台调研报告（人员A，6个平台，含截图）

2. 开源知识数据加工平台调研报告（人员B，6个平台，含截图）

3. 开源RAG/知识库平台与文献管理生态调研报告（人员C，6个平台，含截图）

4. 18个开源平台能力对比矩阵（三人会合后统一整理，参考既有调研报告的能力维度对比格式）

5. 技术选型建议（基于调研结论，给出可集成/借鉴的开源组件推荐清单）

6  调研注意事项

1. 信息可信度：以官方GitHub仓库README、官方文档、官方Wiki为主；第三方博客/报道仅作参考，无法核实的信息标注"未能核实"。

2. 时效性：GitHub Stars、最后更新时间等数据以调研当天为准，明确记录调研日期。

3. 实际体验优先：能Docker部署的一律实际部署试用，不能仅靠文档判断功能。

4. 关注维护活跃度：近3个月无commit或Issue长期无响应的项目需标注"维护不活跃"（参考QAnything案例）。

5. 开源协议合规性：需记录每个项目的开源协议，评估商业使用的合规风险（AGPL/GPL有传染性风险）。

6. 中文支持：重点关注是否支持中文界面、中文文档、中文NLP能力。

7. 截图存档：关键功能界面需截图存档，作为调研报告附件。